**会议纪要**

召集部门：大数据分析部 时间：2025.07.28 16:30-17:00

会议地点：D204

会议主题：大数据分析部部门07月份第五周例会

会议主持：顾坤

出席人员：大数据分析部全体

记录整理：靳鸿祥 计划（30）分钟 ； 实际（30）分钟

## 一、会议主要内容：

1. 工作汇报和月度计划。

2. 其他。

## 二、相关讨论及安排：

一、明确重点项目包括新能源和大唐江苏项目的优先级和工作安排；

二、要求大家在9月底做完长期稳定测试环境部署和在线文档编写；

三、个人工作汇报和安排：

**邵雷：**

本月工作：

1、完成算法组态工具V1.2升级项目开发和单元测试；  
2、完成算法组态工具V1.2升级项目初验；  
3、完成算法组态工具V1.2升级项目第一轮系统测试；  
4、完成算法组态工具V1.2升级项目第二轮系统测试80%；  
5、ICS各现场功能迭代和问题处理；

下月计划：

1、完成算法组态工具V1.2升级项目测试和发布；

2、完成算法组态工具V1.2升级项目南电试用80%；

3、数据结构化独立化配置和依赖设计；

4、产品功能优化迭代设计和开发；

5、单机化解决方案预研。

**王超：**

本月工作：

1、大屏：第5次迭代功能开发；

2、仪表板：表单功能联调；

3、大屏：各现场问题处理；小科嵌大屏问题排查处理。

下月计划：

1、大屏：第5次功能测试发布；

2、表单：满足表单使用需求，逐步在技术部进行推广试用；

3、AI+BI立项；

4、大屏：各现场反馈问题处理。

**吴年祥：**

本月工作：

1. 完成组内交叉测试，一轮测试问题处理；
2. 完成用户手册在线文档编写，软著申请材料准备中；
3. 完成桃园项目繁体字适配工作；

下月计划：

1. 完成测试问题处理以及产品试用反馈问题处理；
2. 数据资产数据源和字典标签私有化开发；
3. 配合进行测点计算、报警项和表达式配置通用化设计和demo验证；
4. 算法组态工具V1.2版本升级优化和操作指导说明编写；

**钱旺：**

本月工作：

1、大屏&仪表板相关在线文档迁移至新文档平台；

2、现场大屏问题协调处理（电冶、天富、中煤等现场）；

3、大屏&仪表板第五次功能迭代。

下月计划：

1、现场大屏问题协调处理；

2、大屏&仪表板第五次功能迭代提测及测试问题处理。

**周鑫湖：**

本月工作：

1、画面组态两次功能迭代，以京能、红河现场对接需求，多语言开发为主；

2、各现场部署5.0版画面组态反馈问题支持；

3、新能源集控现场长期运行后卡顿问题排查。

下月计划：

1. 画面组态各现场对接需求功能迭代；
2. 各现场部署5.0版画面组态反馈问题支持。

**吴晨：**

本月工作：

1、画面组态的维护（转图和移动端）；

2、智能问答的后端java与部分python编写。

下月计划：

1、画面组态的维护（转图和移动端）；

2、智能问答的后端java与部分python编写。

**葛万：**

本月工作：

1. 完成数据中台V1.3项目的需求、策划和设计的30%；
2. 数据中台的各现场问题处理工作；
3. 完成智能问答系统的悬浮窗迭代开发；
4. 完成智能问答系统的数据集接入工作。  
    下月计划：
5. 完成数据中台V1.3项目的设计工作；
6. 完成数据中台V1.3项目的部分编码工作；
7. 数据中台的各现场问题处理工作；
8. 完成智能问答系统的BI图表绘制工作。

**卞庆朝：**

本月工作：

1、预研表格文档智能问答；

2、实现同步表格数据集行列名称存储到数据库，根据用户查询内容定位到具体工作表单；

3、问题重写，完成指标数据集和财务智能问答的重写，保证用户查询语句完整（包括日期，公司名称，指标名称等关键词）。

下月计划：

1. 大唐江苏项目支持工作；
2. 智能问答系统的迭代开发工作。

**徐田园：**

本月工作：

1. dcs单元测试和集成测试；
2. 现场问题处理（电冶慢SQL临时处理方案，山能、瀚蓝、玻纤需求对接）；
3. 处理预研后端未完全排除平台依赖问题，已完全脱离平台依赖。

下月计划：

1. 完成集成测试以及系统测试。

**杨继康：**

本月工作：

1、中台迭代需求开发、禅道提测等问题处理；

2、报警现场包括国宏化工、山能、新能源、瀚蓝等现场技术支持和反馈问题处理；

3、现场反馈迭代需求开发。

下月计划：

1、中台立项项目技术栈预研、投入开发；

2、报警现场技术支持和迭代需求支持。

**张春雨：**

本月工作：

1. 新能源现场出差，完成TDengine环境更新和数据备份导入、监控异常等问题；
2. TDengine管理工具多数据源开发支持；
3. 配合智能问答完成指标数据问答预研和功能开发；
4. 数据中台现场问题处理以及迭代问题处理；

下月计划：

1. 数据中台现场问题处理以及迭代工作开发；
2. 数据中台研发项目设计以及开发相关工作；
3. 智能问答大唐现场指标查询相关问题配合处理。

**张博：**

本月工作：

1. 参加公司培训；
2. 熟悉数据集项目的代码；
3. 解决了部分提测的bug。

下月计划：

1. 熟悉数据服务；
2. 数据服务的接口调试功能的开发和维护；
3. 数据集对接AI接口的开发和维护。

**隋昊：**

本月工作：

1、完成算法组态V1.2升级项目的而开发和单元测试工作；

2、正在进行一轮系统测试及问题处理；

3、完成算法组态V1.2升级项目在线文档的编写；

4、完成桃园项目的多语言配置工作；

5、完成根据模板生成资产的功能迭代；

6、处理燃机部反馈ICS版本升级过程中的问题。

下月计划：

1、完成算法组态V1.2升级项目系统测试和问题处理；  
2、完成算法组态V1.2升级项目现场试用反馈问题处理；  
3、完成算法组态V1.2升级项目功能文档编写；  
4、完成算法组态V1.2升级项目试用迭代任务。  
5、ICS各现场反馈功能优化和问题处理；  
6、算法组态加密功能开发；  
7、配合进行算法组态工具单机化技术方案预研；  
8、算法组态工具V1.2版本Windows安装包制作。

**高林宇：**

本月工作：

1. 各现场5.0部署画面组态支持；文档、脚本更新；
2. api数据集功能优化；
3. 画面组态两次迭代开发；大唐、京能、红河等现场反馈单处理。

下月计划：

1. 画面组态持续迭代；
2. 现场问题处理；
3. 文档整理。

**葛治军：**

本月工作：

高级报警：

1、处理电冶现场统计相关页面在SQL层面的查询优化；

2、处理电冶现场同步报警项时缺少报警项问题；

3、电冶现场开发并发版班组统计(基于触警类型)、历史报警统计(基于触警类型)页面；

4、班组统计页面支持班制和值别查询，统计表格中添加班制表头；历史报警运行指定用户删除；

5、云鼎平台报警消息推送；

B座：

1、单机平台PGSQL适配；

2、单机报警服务部分在PGSQL下的适配；

3、Redis中排班信息存储格式修改。

下月计划：

1、解决集成测试中的测试问题。

**靳鸿祥：**

本月工作：

1. 财务工作表的数据读取预研工作；
2. 大唐江苏项目的生产指标数据问答；
3. 智能问答项目的试用推进工作以及项目结项工作。

下月计划：

1. 大唐江苏项目的财务数据问答；
2. 科远文档智能助手的立项工作；
3. 参与智能BI项目的需求编写工作；
4. 智能问答项目的迭代开发工作。

**李章正：**

本月工作：

1. 中台升级项目立项需求策划阶段文档编写和评审；
2. 玻纤、陕煤、虹洋热电、乌拉盖现场支持；
3. 在线文档用户手册以及典型案例整理。

下月计划：

1. 项目设计阶段完成进入开发阶段；
2. 博赛配合现场完成设备以及安全模块的数据接入；
3. 其他现场支持和问题处理；
4. 在线文档整理自己长期稳定性测试环境整理。

**叶俊勇：**

本月工作：

1. 大屏后台接口重构，数据计算与展示分离；
2. 出差现场：数据库备份还原配置、画面组态卡顿问题排查；
3. 给高级报警提供风机设备左树右表的选择接口；
4. 完成开发消防报警、链路监视、设别报警大屏接口；
5. 完成历史平均值函数优化；
6. 完成低效单元前后端开发；

下月计划：

1、低效单元模块上线；

2、历史数据重算性能优化；

3、数据资产关联报警项TAB页面开发；

4、软著申请；

5、数据资产增加是否计算勾选项；

6、出差武汉现场部署TDEngine和新模块。

**金昆：**

本月工作：

1. 数据集项目对接AI的迭代优化；
2. 数据服务再各个项目现场的问题处理；
3. 简易SIS的迭代优化，现场画面与APP端数据不刷新问题，NT6000导图的测点存在后缀名的问题；
4. 迈瑞现场的问题处理，报表加载缓慢与前端样式的问题。

下月计划：

1. 数据集的迭代优化；
2. 数据服务的技术支持；
3. 新能源集控现场问题的处理。

**刘洋：**

本月工作：

1. 搭建部门产品的长期稳定性测试环境；
2. 画面组态工作；
3. 性能测试工作；
4. 数据集对接财务数据工作；
5. 科远智能文档助手和智能BI项目的需求整理；
6. 市场部支持工作；
7. 售前工作；
8. 工作量评估；
9. 二次开发工作支持。

下月计划：

1. 与AI相关的科远智能文档助手和智能BI项目立项工作；
2. 大唐江苏项目相关支持工作；